TEST PLAN

Saucedemo.com — E-Commerce Web Application

Version 1.0  |  Abril 2025  |  QA Portfolio Project

| Proyecto | QA Portfolio Project — Saucedemo.com |
| --- | --- |
| Elaborado por | Enmanuel Villegas Duarte |
| Fecha | Abril 2025 |
| Version | 1.0 — Inicial |
| Aplicacion objetivo | https://www.saucedemo.com |

# 1. Objetivo del Test Plan

El objetivo de este Test Plan es definir el alcance, enfoque, recursos y cronograma de las actividades de prueba para la aplicacion web Saucedemo.com. Este documento sirve como guía para asegurar que la aplicacion cumple con los requisitos funcionales esperados y que los defectos sean identificados, documentados y clasificados antes del cierre del ciclo de pruebas.

Este Test Plan cubre pruebas manuales funcionales sobre los módulos principales de la aplicación: autenticación, catálogo de productos, carrito de compras y flujo de checkout.

# 2. Alcance de las Pruebas

## 2.1 En alcance (In Scope)

- Módulo de autenticación: login, logout, usuarios bloqueados

- Catálogo de productos: listado, filtros de ordenamiento, detalle de producto

- Carrito de compras: agregar, remover productos, badge del carrito

- Flujo de checkout: formulario, resumen de orden, confirmación de compra

- Validaciones de campos y mensajes de error

- Compatibilidad en navegador Google Chrome (ultima versión)

## 2.2 Fuera de alcance (Out of Scope)

- Pruebas de rendimiento (performance testing)

- Pruebas de seguridad (penetration testing)

- Pruebas en dispositivos moviles nativos

- Compatibilidad en Internet Explorer

- Integraciones con servicios de pago reales

# 3. Tipos de Prueba

| Tipo de Prueba | Descripcion | Herramienta |
| --- | --- | --- |
| Funcional | Verificar que cada función del sistema opera según los requisitos | Manual / Chrome |
| Regresión | Asegurar que nuevas pruebas no rompen funcionalidad existente | Manual / Checklist |
| Interfaz de usuario (UI) | Validar elementos visuales, mensajes de error y flujos de navegacion | Manual / Chrome DevTools |
| Boundary Testing | Probar límites de campos de entrada con valores extremos | Manual |
| Negativo / Validaciones | Verificar comportamiento ante datos incorrectos o campos vacios | Manual |

# 4. Criterios de Entrada y Salida

## 4.1 Criterios de Entrada (Entry Criteria)

- El ambiente de pruebas esta disponible y accesible: https://www.saucedemo.com

- Las credenciales de prueba han sido verificadas (standard_user / secret_sauce)

- Los casos de prueba han sido redactados y revisados

- El navegador Google Chrome esta instalado y actualizado

- Las herramientas de reporte de bugs estan configuradas (Google Sheets / JIRA)

## 4.2 Criterios de Salida (Exit Criteria)

- El 100% de los casos de prueba han sido ejecutados

- El 100% de los bugs criticos (Critical) han sido reportados

- Todos los bugs clasificados con severidad, pasos de reproduccion y evidencia

- El informe de resultados de pruebas ha sido elaborado

- No quedan casos de prueba bloqueados sin justificacion documentada

## 4.3 Criterios de Suspension

- El ambiente de pruebas no esta disponible por mas de 2 horas

- Mas del 40% de los casos de prueba resultan bloqueados por un mismo defecto critico

- Se detecta una falla que impide ejecutar el flujo principal de la aplicacion

# 5. Ambiente de Pruebas

| URL de prueba | https://www.saucedemo.com |
| --- | --- |
| Navegador | Google Chrome — Version 124+ (Escritorio) |
| Sistema operativo | Windows 10/11 o macOS |
| Resolucion de pantalla | 1920 x 1080 px |
| Conexion a internet | Requerida (aplicacion web) |
| Usuario estandar | standard_user / secret_sauce |
| Usuario bloqueado | locked_out_user / secret_sauce |
| Usuario con problemas | problem_user / secret_sauce |
| Usuario lento | performance_glitch_user / secret_sauce |

# 6. Modulos y Funcionalidades a Probar

| ID | Modulo | Funcionalidades | Prioridad | TC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-01 | Autenticacion | Login, Logout, Usuario bloqueado, Campos vacios | Alta | TC-001 a TC-006 |
| M-02 | Catalogo de Productos | Listado, Filtros, Detalle de producto, Imagenes | Alta | TC-007 a TC-012 |
| M-03 | Carrito de Compras | Agregar, Remover, Badge, Continuar comprando | Alta | TC-013 a TC-017 |
| M-04 | Checkout | Formulario de datos, Resumen, Confirmacion, Errores | Alta | TC-018 a TC-024 |
| M-05 | Navegacion General | Header, Menu, Flujo entre paginas, Back button | Media | TC-025 a TC-027 |

# 7. Riesgos y Mitigacion

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- |
| El ambiente de pruebas no esta disponible | Baja | Alto | Usar saucedemo.com (sitio estable, disponible 24/7) |
| Cambios inesperados en la aplicacion | Baja | Medio | Verificar comportamiento al inicio de cada sesion de prueba |
| Casos de prueba incompletos o ambiguos | Media | Medio | Revision de casos de prueba antes de ejecutar |
| Tiempo insuficiente para ejecutar todos los TC | Media | Medio | Priorizar casos de prueba de alta prioridad primero |

# 8. Cronograma de Actividades

| Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- |
| Redaccion del Test Plan | Semana 1 - Dia 1 | Semana 1 - Dia 1 |
| Diseno de Casos de Prueba | Semana 1 - Dia 2 | Semana 1 - Dia 3 |
| Ejecucion de Pruebas — Autenticacion | Semana 1 - Dia 4 | Semana 1 - Dia 4 |
| Ejecucion de Pruebas — Catalogo y Carrito | Semana 1 - Dia 4 | Semana 1 - Dia 5 |
| Ejecucion de Pruebas — Checkout | Semana 1 - Dia 5 | Semana 1 - Dia 5 |
| Reporte y clasificacion de bugs | Semana 1 - Dia 4 | Semana 1 - Dia 5 |
| Informe de resultados de pruebas | Semana 1 - Dia 5 | Semana 1 - Dia 5 |
| Automatizacion de casos clave | Semana 2 | Semana 2 |

# 9. Clasificación de Severidad de Bugs

| Severidad | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| S1 | Critical | Bloquea el uso de la aplicacion. Ejemplo: no se puede hacer login con credenciales validas. |
| S2 | Major | Funcionalidad importante afectada pero existe workaround. Ejemplo: el filtro de productos no ordena correctamente. |
| S3 | Minor | Defecto de UI o cosmético que no impacta la funcionalidad. Ejemplo: texto mal alineado, imagen pixelada. |
| S4 | Trivial | Mejora sugerida o incidencia de baja prioridad. Ejemplo: sugerencia de cambio de color de boton. |

# 10. Métricas de Prueba

Al finalizar la ejecución, se reportaran las siguientes metricas:

| Metrica | Formula / Descripcion |
| --- | --- |
| Total de casos de prueba | Suma total de TC redactados |
| TC ejecutados | TC ejecutados / TC totales * 100 |
| TC pasados (Pass) | TC con resultado = Pass / TC ejecutados * 100 |
| TC fallidos (Fail) | TC con resultado = Fail / TC ejecutados * 100 |
| Total de bugs reportados | Cantidad de defectos encontrados |
| Bugs por severidad | Criticos / Mayores / Menores / Triviales |
| Cobertura de prueba | Funcionalidades probadas / Funcionalidades totales * 100 |

# 11. Herramientas Utilizadas

| Diseno de TC | Google Sheets / Microsoft Excel |
| --- | --- |
| Gestion de bugs | Google Sheets (formato JIRA-like) / JIRA Free |
| Documentacion | Google Docs / Microsoft Word |
| Control de versiones | GitHub — repositorio público del portfolio |
| Navegador de prueba | Google Chrome 124+ |
| Capturas de pantalla | Snipping Tool (Windows) / Screenshot (macOS) |
| Automatización (Semana 2) | Python + Selenium WebDriver / JavaScript + Cypress |

# 12. Roles y Responsabilidades

| Rol | Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| QA Engineer | Enmanuel Villegas Duarte | Redactar TC, ejecutar pruebas, reportar bugs, elaborar informe final |
| Product Owner (simulado) | N/A — Portfolio individual | Definicion de requisitos funcionales de la aplicacion |
| Dev Lead (simulado) | N/A — Portfolio individual | Revision de bugs criticos y validacion de correcciones |

# 13. Historial de Versiones y Aprobación

| Version | Fecha | Descripcion del Cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Abril 2025 | Version inicial del Test Plan | Enmanuel Villegas Duarte |